- odevzdání do **10.5.2019**do**23:59**do**LMS** a tištěnou formu (v úsporném tisku) do **13.5.2018**do**15:00**

**(každý den zpoždění je -2 body)**

- projekt musí obsahovat min. 3 etapy a 30 činností

- obsah projektu (+/- 20 stran):

1. vrchní list práce
2. obsah
3. úvod
4. ILP
5. LR
6. SWOT
7. Myšlenková mapa
8. výstupy z MS Project   
    *Obsah projektu z MS Projectu:  
   - projekt bude mít souhrnný úkol  
   - bude rozdělen do min. 3 etap  
   - WBS bude mít cca 30 činností   
   - plánováno automatickou formou  
   - uplatnění všech vazeb  
   - zvýraznění kritické cesty + výpočet % kritičnosti + návrh opatření - word   
   - zdroje - všechny typy (pracovní, materiálové, nákladové)  
   - uvedete stakeholdry daného projektu, jaký vliv mají na projekt - word   
   - v projektu budete mít vydefinován rozpočet - porovnání rozpočtu vůči nákladům projektu*
9. doporučení, návrh budoucího stavu (vývoje)
10. závěr
11. zdroje (literatura) - nutno v textu citovat

- všechny části projektu budou mít interpretaci a dílčí zhodnocení!!!!  
(nestačí jen printscreeny, každý obrázek musí být okomentován!!!!)